# Upgrade / Deep / Verifier 요약 보고서

Iran-UAE Monitor project-upgrade 산출물 요약 (2026-03-02)

# 1. Upgrade Report 요약

Executive Summary

현재: Iran-UAE 실시간 모니터링 - Python(Playwright/httpx/NotebookLM) 스크래퍼 + Phase 2 AI + Telegram/WhatsApp, Option A JSON 아카이브, SQLite/Postgres(Phase 4). Docker/GHA hourly 지원.

문서 감사: README/ARCHITECTURE/LAYOUT/CHANGELOG 기준. CONTRIBUTING/SECURITY/ADR 없음. v1.6 통합 운영.

권장: 보수(A) 30일 Observability/테스트/문서 -> 중간(B) 60일 스케줄러/채널 -> 공격(C) 90일 Phase 4 SSOT/배포.

Current State Snapshot

| Area | Status | Risk |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python 3.11, Playwright, httpx, NotebookLM MCP | Medium |
| Scheduler | APScheduler 매 1시간 | Medium |
| Reporting | Telegram + Twilio WhatsApp | Low |
| Storage | SQLite 기본, Postgres(Phase 4) | Medium |
| CI/CD | GHA hourly, Python 3.11, Playwright | Medium |
| Observability | .health_state.json, health.py | Medium |
| Deployment | 로컬/Docker, GHA run_now | High |

Upgrade Ideas Top 10 (요약)

| Rank | Idea | Bucket | PriorityScore | First PR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Observability: 헬스/메트릭 계약 + 실패 알림 | Reliability/Observability | 4.0 | health + alert |
| 2 | Playwright async-only + asyncio.gather 일원화 | Performance | 3.0 | scrapers |
| 3 | APScheduler 이벤트 모니터링 | Reliability/Observability | 4.0 | main.py listeners |
| 4 | CONTRIBUTING.md + SECURITY.md 초안 | Docs/Process | 15.0 | docs |
| 5 | Single-instance lock + stale recovery 테스트 | Reliability/Observability | 15.0 | tests |
| 6 | Playwright timeout/networkidle 명시 | DX/Tooling | 12.0 | scrapers |
| 7 | Phase 4: Postgres SSOT + GHA 정리 | Architecture | 1.25 | schema + workflow |
| 8 | RSS 타임아웃/재시도/User-Agent 정리 | Reliability | 12.0 | config + rss_feed |
| 9 | Phase 3: Slack/Email 채널 스캐폴드 | DX/Tooling | 2.0 | reporter extensions |
| 10 | Docker 이미지 경량화 | Security/Performance | 3.0 | Dockerfile |

Options A/B/C

A(보수) 30일: Observability, Playwright timeout/async, CONTRIBUTING/SECURITY, lock 테스트. 리스크 낮음.

B(중간) 60일: A + APScheduler 모니터링, RSS 정리, Slack/Email 스캐폴드. 리스크 중간.

C(공격) 90일: B + Phase 4 Postgres SSOT, GHA 정리, Docker 경량화. 리스크/비용 최대.

30/60/90 Roadmap

| 30d | 60d | 90d |
| --- | --- | --- |
| health 스키마 + 실패 알림 | APScheduler 리스너 + 알림 | Postgres SSOT + GHA 정리 |
| Playwright async + timeout | CONTRIBUTING/SECURITY | Slack/Email 스캐폴드 |
| lock guard 테스트 | RSS 타임아웃/재시도 | Docker 멀티스테이지 |
| CONTRIBUTING/SECURITY 초안 | Phase 3 채널 설계 | 24h 운영 검증 |

# 2. Deep Report 요약 (upgrade-deep-synth)

Best3 Gate Summary

| Best# | Idea | PriorityScore | EvidenceCount | DateOK | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APScheduler 이벤트 모니터링 | 4.0 | 2 | Yes | PASS |
| 2 | Playwright async + timeout/networkidle | 3.0~12.0 | 2 | AMBER | AMBER |
| 3 | Observability: 헬스/메트릭 + 실패 알림 | 4.0 | 2 | AMBER | AMBER |

Best3 Deep Dive 요약

BEST #1 (APScheduler): 리스너 등록 + 알림 플래그, PR1~3, Mock 테스트, 쿨다운으로 알림 과다 방지.

BEST #2 (Playwright): async_playwright + goto timeout/networkidle, uae_media -> social_media -> 상수 추출, domcontentloaded 폴백.

BEST #3 (Observability): health 스키마 + 실패 알림, HEALTH_ALERT_ENABLED 플래그, .health_state.json 하위 호환.

# 3. Verifier Report 요약 (Deep2 Gate Review)

PASS/FAIL (Best3)

| Idea | Tier | Verdict | Why |
| --- | --- | --- | --- |
| APScheduler 이벤트 모니터링 | Best3 | PASS | Evidence>=2, 날짜 충족, PR/Tests/Rollout/KPIs 정의 |
| Playwright async + timeout/networkidle | Best3 | AMBER | 1건 published_date 없음, Deep Dive 완전 |
| Observability 헬스/메트릭 + 실패 알림 | Best3 | AMBER | repo+공식 docs 날짜 없음, 스키마 하위 호환 확인 |

Apply Gates (0~4)

Gate 0: Dry-run (설정/스키마만). Gate 1: Change list (main.py, config, health, reporter, scrapers, tests). Gate 2: Explicit approval (APPROVE_*). Gate 3: Canary (SCHEDULER_ALERT_ENABLED, HEALTH_ALERT_ENABLED). Gate 4: Rollback (플래그 false, 리스너 제거, 스키마 하위 호환).

Rollout triggers: Gate 0~2 통과, 테스트 그린, 승인. 스테이징/GHA 1회 확인 후 프로덕션.

Rollback triggers: 알림 스팸, 스크래퍼 성공률 하락(<90%), 헬스 오류율 상승, GHA 실패가 Best3 변경 때문일 때.

Final Go/No-Go

결론: GO. APScheduler PASS, Playwright/Observability AMBER(날짜만 미충족). Apply Gates 0~4, Rollback, Test Matrix, PR Sanity 충족. 단계적 플래그/테스트로 적용 권장.

참조: docs/UPGRADE_REPORT_project-upgrade.md, docs/DEEP_REPORT_upgrade-deep-synth.md, docs/VERIFIER_REPORT_deep2.md